Semana 2

Portafolio de Título (PTY4479)

Formato de respuesta

| Nombre estudiante: Gunther Hemmelmann Erika Muñoz Ignacio Manríquez |  |
| --- | --- |
| Asignatura: Portafolio de titulo | Carrera: Analista programador computacional |
| Profesor: Patricio Oliva | Fecha: 20-08-2025 |

# Descripción de la actividad

En esta segunda semana se realizará la actividad formativa 2 de manera grupal, a través de un encargo, donde deberán generar aportes a la definición del proyecto, objetivos, metodología, evidencia y diseñar el plan de trabajo.

# Instrucciones específicas

A continuación, se presenta un formato con datos específicos que deberás llenar, lee cada uno de ellos e inicia tu proyecto.

# Definición Proyecto APT

# Asignatura Capstone.

### Parte I

1. Antecedentes Personales

| Integrantes | - Erika Muñoz Reyes - Ignacio Manríquez - Gunther Hemmelmann |
| --- | --- |
| Carrera | Analista Programador computacional |
| Sede | Online |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | MediConnect |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de aplicaciones web enfocadas en la gestión de procesos, con integración de frontend, backend y bases de datos |
| Competencias | - Desarrollar software seguro y de calidad en todas las etapas del ciclo de vida. - Diseñar, desarrollar e implementar interfaces de usuario adaptables (frontend). - Diseñar, desarrollar e implementar componentes backend con buenas prácticas de arquitectura. - Construir soluciones con bases de datos relacionales, aplicando procedimientos almacenados y triggers. Aplicar principios de ingeniería de requisitos y metodologías ágiles para garantizar efectividad, escalabilidad y capacidad de respuesta. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | Actualmente, en muchos consultorios de atención primaria no existe un sistema de reserva de horas médicas digitalizado, lo que genera largas filas, pérdida de tiempo y dificultades de acceso para pacientes que requieren atención oportuna. Este proyecto busca digitalizar el proceso de reserva de horas médicas, optimizando la gestión interna y ofreciendo a los usuarios una experiencia rápida, simple y accesible. La relevancia es alta porque responde a un problema real del ámbito de la salud pública, aportando al bienestar social y mostrando el impacto que puede tener la informática en la mejora de los servicios comunitarios. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | MediConnect será una plataforma web responsiva que permitirá: - Registro de pacientes y perfiles de usuario. - Consulta de disponibilidad de horas médicas por especialidad. - Reserva y confirmación de citas en línea. - Cancelación y reprogramación de citas. - Generación de reportes para administración del consultorio. - Seguridad mediante cifrado de contraseñas y gestión de roles (paciente, funcionario, administrador). La aplicación se desarrollará con las siguientes tecnologías: - Frontend: Angular + HTML5, CSS3, TypeScript, Bootstrap (para interfaz responsiva). - Backend: Python con FastAPI (manejo de lógica de negocio y API REST). - Base de datos: MySQL (con procedimientos almacenados y triggers). - Seguridad: JWT para autenticación, cifrado de contraseñas con bcrypt. - Metodología: Scrum, con sprints, tableros y reuniones de seguimiento. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se vincula directamente con el perfil de egreso, ya que exige integrar procesos de análisis, diseño, desarrollo e implementación de software, utilizando buenas prácticas y metodologías ágiles. La solución permitirá aplicar competencias de desarrollo frontend, backend, gestión de bases de datos y seguridad, mostrando un producto escalable y de calidad que responde a necesidades sociales reales. |
| Relación con los intereses profesionales | Este proyecto refleja nuestro interés en desarrollar soluciones tecnológicas con impacto social, en especial en el sector salud, donde la informática puede mejorar significativamente la calidad de vida de las personas. Al mismo tiempo, nos permite fortalecer las competencias técnicas y blandas: desarrollo full-stack, trabajo colaborativo, liderazgo y autogestión. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro del marco de la asignatura porque: El tiempo del semestre es suficiente para cumplir con las fases de definición, desarrollo y validación. Los recursos necesarios (frameworks, motores de base de datos, IDEs) están disponibles de forma gratuita o como licencias académicas. Se cuenta con apoyo docente y material bibliográfico. Los factores externos como disponibilidad horaria del equipo se manejarán con planificación ágil (Scrum) y herramientas colaborativas como GitHub y Trello. |

### Parte II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web segura y responsiva que digitalice el proceso de reserva de horas médicas en consultorios de atención primaria, optimizando la gestión y mejorando el acceso a los pacientes. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar la interfaz web con Angular y Bootstrap para asegurar accesibilidad y usabilidad. - Construir la API backend con FastAPI que gestione la lógica de negocio y comunicación con la base de datos. - Modelar y desarrollar la base de datos en MySQL con procedimientos almacenados y triggers. - Implementar un sistema de autenticación seguro mediante JWT y cifrado de contraseñas con bcrypt. - Generar reportes administrativos que faciliten la gestión interna del consultorio. - Aplicar la metodología Scrum para la organización del trabajo, con tableros, sprints y reuniones periódicas. |

5. Metodología

Se utilizará la metodología ágil Scrum, que permitirá el trabajo colaborativo y la entrega incremental de funcionalidades.

Roles:

- Scrum Master: Profesor Patricio Oliva

Facilita las ceremonias de Scrum y asegura que el equipo siga el marco ágil.

Elimina impedimentos y vela por la correcta aplicación de la metodología.

- Product Owner (PO): Ignacio Manriquez

Representa las necesidades del usuario (pacientes, funcionarios, administradores).

Define, prioriza y gestiona el Product Backlog.

Valida los incrementos y entrega feedback continuo.

- Development Team:

- Gunther Hemmelmann, Líder Técnico Backend

Desarrollo de la API REST en FastAPI.

Implementación de seguridad con JWT y bcrypt.

Integración con la base de datos.

- Erika Muñoz, Líder Técnico Frontend y Base de Datos

Desarrollo de la interfaz en Angular.

Implementación de pantallas de login, reservas y reportes.

Modelado y mantenimiento de la base de datos MySQL (tablas, triggers, procedimientos).

- Etapas principales:

  - Levantamiento de requerimientos y diseño inicial.

  - Desarrollo iterativo de frontend y backend.

  - Construcción de la base de datos y validaciones.

  - Pruebas unitarias y de integración.

  - Entrega y validación del producto final.

Descripción de la Metodología

Para abordar la problemática detectada en MediConnect (digitalización de la reserva de horas médicas), utilizaremos metodología ágil Scrum con sprints semanales alineados al plan del curso (S1–S9). Esto permite priorizar valor, inspeccionar y adaptar el avance de forma continua, y cumplir los objetivos definidos con entregas incrementales y verificables. La selección de metodología, objetivos, evidencias y plan de trabajo responde a lo requerido en la guía de la semana 2.

Enfoque y etapas (iterativas e incrementales):

- Descubrimiento y alcance: afinar el backlog (historias de usuario con criterios de aceptación y Definition of Done), riesgos y restricciones.

- Diseño y arquitectura: modelado E-R, diagrama de arquitectura y definición de contratos de API.

- Implementación por capas:

  - Backend (API REST con FastAPI): autenticación JWT, gestión de usuarios/pacientes, reservas, reportes.

  - Frontend (Angular): flujos de login/registro, calendario de disponibilidad, reserva/reprogramación, panel administrativo.

  - Base de datos (MySQL): esquema normalizado, procedimientos y triggers.

- Aseguramiento de calidad: pruebas unitarias/integración, revisión por pares (PR), validaciones de seguridad (bcrypt, roles), pruebas de aceptación con criterios definidos.

- Cierre de sprint: demo a stakeholders, retroalimentación y plan de mejora (retrospectiva).

Ceremonias y artefactos:

- Sprint Planning (semanal): definición de objetivo de sprint y Sprint Backlog.

- Daily (15 min, diario): bloqueo/avance y coordinación.

- Sprint Review: demostración del incremento y aceptación por PO.

- Sprint Retrospective: mejoras de proceso y calidad.

- Artefactos: Product Backlog, Sprint Backlog, actas de reunión, tablero (Trello/GitHub Projects), Burndown, Definition of Done, evidencias técnicas (diagramas, código, scripts, reportes).

Gestión de evidencias (avance/final): actas, backlog y planificación, diagramas (arquitectura/UML/BD), código fuente, scripts SQL, reportes de avance y presentación final, tal como solicita la semana.

Funciones, tareas y responsabilidades del equipo:

- Product Owner (PO): Ignacio Manríquez

  - Tareas: levantar y priorizar requisitos, definir criterios de aceptación, validar incrementos y gestionar feedback con usuarios/docente.

  - Responsabilidades: maximizar valor del producto y asegurar la pertinencia con el perfil de egreso.

- Scrum Master: Patricio Oliva

  - Tareas: facilitar ceremonias, eliminar impedimentos, resguardar la adopción de prácticas ágiles.

  - Responsabilidades: mejora continua del proceso y cumplimiento del timebox.

- Desarrollo Backend: Gunther Hemmelmann

  - Tareas: diseño e implementación de API (FastAPI), seguridad (JWT/bcrypt), reglas de negocio y reportes.

  - Responsabilidades: calidad del código backend, cobertura de pruebas e integración.

- Desarrollo Frontend: Ignacio Manríquez

  - Tareas: UI/UX en Angular (accesibilidad y responsividad), integración con API, validaciones de formularios y manejo de estados.

  - Responsabilidades: usabilidad, cumplimiento de criterios de aceptación y rendimiento en cliente.

- Base de Datos / Dev DBA: Erika Muñoz

  - Tareas: modelado E-R, creación de esquema y scripts (DDL/DML), procedimientos y triggers, optimización de consultas y seguridad de datos.

  - Responsabilidades: integridad de datos, performance y respaldo/restauración.

- QA compartido (todo el equipo)

  - Tareas: diseño/ejecución de pruebas unitarias e integración, pruebas de aceptación con PO, revisión de PR y checklist de seguridad.

  - Responsabilidades: mantener la Definition of Done y evidencias de prueba.

Criterios de calidad y Definition of Done (DoD): una historia se considera “hecha” cuando: código con pruebas unitarias aprobadas, revisión por pares realizada, integración CI sin errores, criterios de aceptación verificados en demo, documentación mínima actualizada (README/acta/notas técnicas). (Metodología y evidencias exigidas por la semana 2).

Riesgos y mitigación (ejemplos):

- Disponibilidad de tiempo: planificar tareas cortas y producir actas; usar Daily asíncrona si es necesario.

- Bloqueos técnicos: crear “spikes” de investigación y definir criterios de descarte/alternativa.

- Desalineación de alcance: PO valida en cada Review y ajusta backlog.

.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Actas de reunión | Registros de acuerdos y compromisos del equipo. | Evidencia del trabajo colaborativo y seguimiento de actividades. |
| Avance | Backlog y Sprint Planning | Listado de historias de usuario, épicas y planificación de iteraciones. | Muestra el avance y organización ágil del proyecto. |
| Avance | Diagramas UML / Arquitectura | Diagramas de casos de uso, arquitectura y base de datos. | Visualiza el diseño técnico del sistema. |
| Final | Código fuente | Desarrollo en Angular, FastAPI y MySQL. | Producto central que refleja el desarrollo del proyecto. |
| Final | Script de base de datos | SQL con creación de tablas, procedimientos y triggers. | Asegura persistencia y funcionamiento de datos. |
| Final | Informe y presentación final | Documento y exposición grupal con resultados y aprendizajes. | Evidencia de comunicación, cierre y entrega formal del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia | Actividad/Tarea | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| Desarrollo frontend | Crear interfaz en Angular | Construcción de pantallas de registro, login, reserva. | Angular, Bootstrap | 2 semanas | Ignacio Manríquez | Requiere feedback de UX. |
| Desarrollo backend | API con FastAPI | Endpoints para reservas, usuarios y reportes. | FastAPI, Python | 2 semanas | Gunther Hemmelmann | Iteraciones con BD. |
| Base de datos | Diseño y construcción en MySQL | Modelado E-R, creación de tablas, triggers. | MySQL Workbench | 1,5 semanas | Erika Muñoz | Validar con requerimientos. |
| Seguridad | Implementar autenticación JWT | Login seguro y roles. | bcrypt, JWT | 1 semana | Gunther Hemmelmann | Revisión en pruebas. |
| Gestión ágil | Reuniones y Scrumboard | Planificación y control de tareas. | Trello, GitHub | Todo el semestre | Todo el equipo | Reuniones semanales. |
| Validación final | Pruebas e informe | Pruebas unitarias e integración. | Postman, docs | 1 semana | Todo el equipo | Preparar presentación. |

| Carta Gantt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana | Actividad principal | Tecnologías / herramientas | Responsable(s) | Entregable / evidencia |  |
| 1 | Definición de proyecto, antecedentes, fundamentación, equipo y roles | Google Docs, Trello, GitHub | Todo el equipo | Documento con definición inicial (APT) | Exp 1 |
| 2 | Objetivos, metodología, evidencias y plan de trabajo (incluye Carta Gantt) | Google Docs, Trello | Todo el equipo | Documento Semana 2 |  |
| 3 | Modelado de BD y arquitectura inicial del sistema (diagramas UML, E-R, casos de uso) | MySQL Workbench, Draw.io | Erika (BD), Gunther (Arquitectura), Ignacio (Casos de uso) | Diagramas y acta de planificación |  |
| 4 | Desarrollo Frontend: estructura base Angular, vistas iniciales (login, registro) | Angular, Bootstrap | Ignacio | Mockups y prototipo en Angular | Exp 2 |
| 5 | Desarrollo Backend: API con FastAPI (endpoints básicos: usuarios y pacientes) | FastAPI, Python | Gunther | Endpoints iniciales y documentación en GitHub |  |
| 6 | Integración BD + Backend: creación de tablas, triggers y procedimientos | MySQL, FastAPI | Erika (BD) + Gunther (API) | Script SQL y conexión con API |  |
| 7 | Funcionalidades avanzadas: reservas, reportes, seguridad con JWT/bcrypt | FastAPI, Angular, MySQL | Todo el equipo | API + Frontend conectados, login seguro |  |
| 8 | Pruebas unitarias, integración y refinamiento UI (responsividad y usabilidad) | Jasmine/Karma (Angular), Pytest (Python), Postman | Todo el equipo | Resultados de pruebas + versión candidata |  |
| 9 | Evaluación final: entrega del proyecto completo + presentación | Angular, FastAPI, MySQL, PPT | Todo el equipo | Producto final, informe y exposición | EFT |

Duoc UC